1.  Бизнес-анализ (Business Understanding)

В первую очередь необходимо определиться с целями и скоупом проекта.

Для этого нужно найти ответы на следующие вопросы:

- Организационная структура:

Заказчик сервиса: Отдел планирования закупок / коммерческий директор ритейл-компании

Основной пользователь: Категорийные менеджеры и аналитики цепочек поставок

Команда проекта: ML-инженер (автор), научный руководитель курса MFDP

- Какова бизнес-цель проекта.

Разработать систему прогнозирования спроса на товары в розничной торговле, позволяющую снизить убытки от избыточных запасов (мёртвый склад) и дефицита товаров (out-of-stock), тем самым увеличив операционную эффективность ритейлера.

- Существуют ли какие-то уже разработанные решения? Если существуют, то какие и чем именно текущее решение не устраивает?

В большинстве ритейл-компаний применяются следующие подходы:

- Ручное планирование на основе экспертного опыта категорийного менеджера — субъективно, не масштабируется.

- Простые статистические методы (скользящее среднее, сезонные коэффициенты) — не учитывают промо-акции, внешние шоки, нулевой спрос.

- ERP-системы с базовыми правилами пополнения — не используют ML и не оптимизируют прогнозный горизонт.

1.1 Текущая ситуация (Assessing current solution)

Оцениваем, хватает ли ресурсов для проекта.

- Есть ли доступное железо или его необходимо закупать?

Хватит MacBook Air с процессором M4

- Где и как хранятся данные, будет ли предоставлен доступ в эти системы, нужно ли дополнительно докупать/собирать

Проект будет собран на открытых данных.

- Сможет ли заказчик выделить своих экспертов для консультаций на данный проект?

Риски проекта

| № | Риск | Способ борьбы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не уложиться в сроки | Зафиксировать минимально рабочий скоуп. Один датасет и один baseline. Все остальные дороботки должны быть опциональны. |
| 2 | Сложность данных | Начать с работой данных на уровне категорий товаров/магазинов. |
| 3 | Слабые закономерности | Бенчмарк с простой сезонной моделей. |

1.2 Решаемые задачи с точки зрения аналитики (Data Mining goals)

Задача прогнозирования временных рядов (Time Series Forecasting). Горизонт прогноза: 28 дней (стандарт M5). Гранулярность: SKU × магазин × дата.

- RMSE (Root Mean Squared Error) — базовая метрика регрессии.

- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) — интерпретируемая метрика в процентах;

| Метрика | Минимальный порог | Целевой результат |
| --- | --- | --- |
| MAPE | < 30% | < 15% |
| Улучшение vs Seasonal Naïve | +5% по RMSE | +20% по RMSE |

1.3 План проекта (Project Plan)

| # | Фаза | Ключевые задачи | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Business Understanding | Постановка задачи, описание датасетов, выбор метрик, оценка рисков | До 4 мая |
| 2 | Data Understanding | EDA: распределения продаж, нулевой спрос, сезонность, корреляции с ковариатами | 18 мая |
| 3 | Data Preparation | Feature engineering: лаги, скользящие средние, One-Hot для категорий, нормализация. DVC-версионирование. | 1 июня |
| 4 | Modeling | Baseline: Seasonal Naïve → ETS/ARIMA → LightGBM (Tweedie) → DeepAR. Grid search гиперпараметров. | 22 июня |
| 5 | Evaluation | Сравнение моделей по WRMSSE/MAPE, интерпретация SHAP, вывод о бизнес-эффекте | 30 июня |
| 6 | Deployment | Сохранение артефактов модели, README с инструкцией запуска, итоговый отчёт в .md | 4 июля |